Validando Sprint 3

“Proyecto PlanificApp”

[P.A.]

Fecha:[05/06/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	8

Pila del producto actualizada.	10

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 05-06 | Realización de informe |  |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001D |
| Proyecto (Nombre) | PlanificApp |
| Fecha de Inicio | 09/03/2026 |
| Fecha de Término | 05/07/2026 |
| Patrocinador principal | Duoc |
| Docente | Mabel Contreras y Juan Pablo Nellado |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.694.987-2 | Claudio Nicolás de Jesús Córdova Estrada | cl.cordova@duocuc.cl |
| 20.781.077-0 | Ian Franco Cortés Hermosilla | ia.cortes@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día semana 1 |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| E2-H1-T1 | Creación de vista de calendario de acuerdo a Mockup (estructura base, grilla semanal y navegación entre semanas) | 3 | Claudio | 3 |  |  |  |  | 3 | A |
| E2-H1-T2 | Enlazar (binding) los bloques de interés generados sobre la vista de calendario para su visualización correcta | 2 | Claudio | 2 |  |  |  |  | 2 | A |
| E2-H1-T3 | Crear la clase BloqueCalendario (Tipo = BloqueInteres) con sus atributos (área de interés, hora inicio, hora fin, color, tareas internas), contenida en DiaCalendario/SemanaCalendario | 3 | Ian | 3 |  |  |  |  | 3 | A |
| E2-H1-T4 | Implementar la lógica de distribución de bloques en GeneradorSemanalService (respeta horas semanales por área, priorización y jornada del usuario) | 5 | Ian |  | 5 |  |  |  | 5 | A |
| E2-H1-T5 | Implementar GeneradorSemanalService.GenerarPropuestasAsync que orquesta el proceso: filtra tareas elegibles, distribuye bloques y arma las propuestas | 4 | Ian |  | 4 |  |  |  | 4 | A |
| E2-H1-T6 | Implementar las validaciones de la generación en GeneradorSemanalService (propuesta válida/inválida con mensaje, gaps entre bloques para evitar solapamientos, tope de horas por día y jornada) | 3 | Claudio e Ian |  |  | 3 |  |  | 3 | A |
| E2-H1-T7 | Producir 3 propuestas con estrategias distintas: Equilibrio (reparte parejo entre los días), Intensiva (concentra en el día más libre) y Relajado (máximo 2h por día, un área por día) | 4 | Claudio |  |  | 4 |  |  | 4 | A |
| E2-H1-T8 | Generar la vista de comparación de las 3 propuestas (PropuestasSemanalesView) con previsualización individual (PropuestaPreviewWindow) | 3 | Claudio |  |  |  | 3 |  | 3 | A |
| E2-H1-T9 | Al seleccionar una de las 3 propuestas, aplicar la distribución de bloques en el calendario del usuario | 2 | Claudio |  |  |  | 2 |  | 2 | A |
| E2-H1-T10 | Guardar la distribución seleccionada en la BD (CalendarioSemanalService.GuardarCambiosAsync), asociando cada bloque al usuario y la semana correspondiente | 2 | Ian |  |  |  | 2 |  | 2 | A |
| E2-H1-T11 | Implementar la asignación de tareas dentro de cada bloque (GeneradorSemanalService.LlenarBloqueConTareas), respetando el tiempo estimado de cada tarea | 4 | Ian |  |  |  |  | 4 | 4 | A |

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día semana 2 |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | (A/R) |
| E2-H1-T12 | Crear la ventana de Condiciones de Generación (CondicionesGeneracionWindow / CondicionesGeneracionViewModel): selección de días a generar (días pasados deshabilitados y opción de semana siguiente) y de áreas a considerar / no considerar | 2 | Claudio | 2 |  |  |  |  | 2 | A |
| E2-H1-T13 | Calcular la priorización de áreas (por prioridad y tareas por vencer) y el reparto de horas funcionales/libres, construyendo el objeto CondicionesGeneracion que alimenta GenerarPropuestasAsync | 3 | Claudio | 3 |  |  |  |  | 3 | A |
| E2-H1-T14 | Integrar los traslados en la generación (GeneradorSemanalService estima el viaje entre áreas con ObtenerMinutosTrasladoAsync) y en el calendario (bloques de tipo SeccionTraslado vía CalendarioSemanalService.CalcularTrasladosAsync) | 1 | Ian | 1 |  |  |  |  | 1 | A |
| E10-H1-T1 | Implementar el cálculo de métricas en EstadisticasViewModel (total de usuarios y activos reales desde IUsuarioRepository; el resto estimado con proporciones) | 3 | Ian |  | 3 |  |  |  | 3 | A |
| E10-H1-T2 | Crear la vista de estadísticas del panel de administración (EstadisticasView / EstadisticasViewModel) | 2 | Claudio |  | 2 |  |  |  | 2 | A |
| E10-H1-T3 | Mostrar las métricas como tarjetas numéricas (total y activos, uso de generación, tareas creadas/completadas) en el panel admin | 3 | Claudio |  | 3 |  |  |  | 3 | A |
| E10-H1-T4 | Implementar los filtros interactivos de las estadísticas: pills de meses (con meses futuros deshabilitados), navegación por año y filtros por región/comuna que recalculan las métricas | 4 | Claudio |  |  | 4 |  |  | 4 | A |
| E4-H5-T1 | Agregar el campo de búsqueda en el listado de usuarios del panel admin (UsuariosViewModel.TextoBusqueda) | 1 | Claudio |  |  | 1 |  |  | 1 | A |
| E4-H5-T2 | Implementar el filtrado de usuarios en UsuariosViewModel.AplicarFiltros (por nombre/ID, región, comuna y estado activo/inactivo) | 3 | Claudio |  |  | 3 |  |  | 3 | A |
| E4-H5-T3 | Crear la vista de detalle de usuario (UsuarioDetalleView / UsuarioDetalleViewModel) accesible desde el listado, con sus datos y opciones de administración | 2 | Claudio |  |  |  | 2 |  | 2 | A |
| E4-H5-T4 | Implementar en el detalle las acciones de cuenta: suspender/rehabilitar (ToggleEstadoUsuario → ActualizarEstadoActivo) y eliminar el usuario con borrado en cascada de sus tareas, áreas de interés, ubicaciones y bloques de calendario | 4 | Claudio |  |  |  | 4 |  | 4 | A |
| E4-H5-T5 | Mostrar mensaje de confirmación o error al ejecutar una acción sobre la cuenta (MostrarMensajeExito / MostrarError) | 1 | Claudio |  |  |  |  | 1 | 1 | A |

# Gráfico de avance del sprint 1.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |