# Impediment Log

Proyecto: PlanificApp    Scrum Master: Claudio Córdova     Fecha de creación: 28/05/2026

| ID | Fecha apertura | Sprint | Descripción del impedimento | Reportado por | Asignado a | Estado | Impacto | Acciones / Resolución | Fecha cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMP-001 | 08/06/2026 | Sprint 01 | .NET Versiones incorrectas | Ian | Ian | Resuelto | Bajo | Se actualizó la versión de .NET por medio de Nugget con la última versión y se modificaron archivos del proyecto para requerir la nueva versión, que era .NET 10 | 08/06/2026 |
| IMP-002 | 11/06/2026 | Sprint 02 | Operación Vesícula | Claudio | Claudio | Resuelto | Bajo | Esperar a recuperación y vuelta a casa para volver a trabajar | 11/06/2026 |
| IMP-003 | 27/06/2026 | Sprint 02 | Mejor división de responsabilidades en el equipo | Claudio e Ian | Claudio e Ian | Resuelto | Medio | Se resolvió a dividir por módulos el trabajo que cada integrante hará de cara hacia delante dentro del proyecto | 27/06/2026 |
| IMP-004 | 27/06/2026 | Sprint 02 | Reconocimiento formal de problemas con las tareas de la planificación | Claudio Córdova | Claudio Córdova e Ian Cortés | Resuelto | Medio | Volver a hacer la planificación de cada Sprint al inicio de los Sprints con nuevas tareas las cuales se adecuen al trabajo a realizar. | Finalización de acuerdo a fecha de finalización de cada Sprint |

## Referencia de impacto

| Alto | Bloquea entrega del sprint o de una o más historias de usuario. |
| --- | --- |
| Medio | Genera demora o incrementa esfuerzo, pero el sprint puede completarse. |
| Bajo | Molestia menor. No afecta la entrega del sprint si no se resuelve. |