Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | Proyecto PlanificApp |

Información de la reunión:

| Lugar | Digital |
| --- | --- |
| Fecha | 28.05.26 |
| Número de iteración / sprint | 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Scrum leader - Claudio Córdova Scrum team - Ian Cortés Product Owner - Juan Pablo Nellado |
| Personas que asistieron a la reunión | Scrum leader - Claudio Córdova Scrum team - Ian Cortés |

Instrucciones:

Durante la reunión del presente 28 de Mayo de 2026 se presentó el equipo pero por motivos de fuerza mayor el Product Owner no fue capaz de presentarse. Por tanto la reunión procederá sin él.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Hacer la conexión con la base de datos de MongoDB - Validar el registro y login de usuarios , con la encriptación de contraseña para registro y desencriptación para login - Completar el módulo de tareas - Completar módulo de cuentas - Uso de Modelos para el apoyo del desarrollo del proyecto | - Elección incorrecta de IDEs (retrasó el inicio del proyecto) - Desviaciones de la planificación inicial - Falta de revisión de versiones iniciales de .NET - Falta de capacitación en el uso de la sincronización en la nube de Github | - Replanificación de tareas por Sprint para poder mantener un seguimiento más fidedigno de las tareas. - Mejor división de responsabilidades en el proyecto |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.