Validando Sprint 1

“Proyecto PlanificApp”

[P.A.]

Fecha:[28/05/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	8

Pila del producto actualizada.	10

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 28-05 | Realización de informe |  |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001D |
| Proyecto (Nombre) | PlanificApp |
| Fecha de Inicio | 09-03 |
| Fecha de Término | 05-07 |
| Patrocinador principal | Duoc |
| Docente | Mabel Contreras y Juan Pablo Mellado |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.694.987-2 | Claudio Nicolás de Jesús Córdova Estrada | claudionicolascordova@gmail.com |
| 20.781.077-0 | Ian Franco Cortés Hermosilla | ia.cortes@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día semana 1 |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| E1-H1-T1 | Crear una clase llamada actividad con todos los atributos asociados de acuerdo a lo planificado dentro del diseño | 4 | Ian | 2 |  |  |  |  |  | A |
| E1-H1-T2 | Creación de validaciones asociadas a la creación de instancias de tarea de acuerdo a reglas de negocio | 3 | Claudio e Ian | 3 |  |  |  |  |  | A |
| E1-H1-T3 | Creación del código del programa donde almacenar las tareas creadas | 2 | Claudio | 1 |  |  |  |  |  | A |
| E1-H2-T1 | Creación de vista inbox de acuerdo a mockup | 2 | Claudio |  | 3 |  |  |  |  | A |
| E1-H2-T2 | Obtención de actividad sin ningun área de interés asociada | 2 | Claudio |  | 1 |  |  |  |  | A |
| E1-H2-T3 | Listar todas las actividad obtenidas en vista Inbox | 1 | Claudio |  | 1 |  |  |  |  | A |
| E1-H3-T1 | Generar una vista de detalle tarea de acuerdo al mockup | 2 | Claudio |  | 1 |  |  |  |  | A |
| E1-H3-T2 | Hacer campos modificables interactuables para escribir dentro de la vista de detalle actividad (tales como nombre actividad y descripción actividad) | 2 | Claudio |  | 2 |  |  |  |  | A |
| E1-H3-T3 | Crear clase actualizarTarea, con un método de actualizacionDeTareas | 3 | Claudio |  |  | 1 |  |  |  | R |
| E1-H3-T4 | Invocar método de actualizacionActividades para la actualización de tareas | 1 | Claudio |  |  | 1 |  |  |  | A |
| E1-H4-T1 | Crear botón de "opciones" dentro de la vista de detalle tarea | 1 | Claudio |  |  | 1 |  |  |  | A |
| E1-H4-T2 | Generar despliegue de opciones asociadas a las actividades | 0 | Claudio |  |  | 1 |  |  |  | R |
| E1-H4-T3 | Generar opción de "Eliminar" | 1 | Claudio |  |  | 1 |  |  |  | A |
| E1-H4-T4 | Crear clase "eliminarActividad" | 0 | Claudio |  |  | 1 |  |  |  | R |
| E1-H4-T5 | Eliminar actividad de la colección | 1 | Claudio |  |  | 1 |  |  |  | A |
| E1-H4-T6 | Mostrar un mensaje de que la actividad fue eliminada correctamente | 0 | Claudio |  |  | 1 |  |  |  | R |
| E5-H1-T1 | Crear un Cluster donde almacenar la información de la aplicación | 3 | Claudio |  |  |  | 1 |  |  | A |
| E5-H1-T2 | Creación de clase "usuario" junto con las validaciones definidas dentro del diseño de la aplicación | 3 | Ian |  |  |  | 1 |  |  | A |
| E5-H1-T3 | Creación de vista de registro de usuario de acuerdo al mockup | 2 | Claudio |  |  |  | 2 |  |  | A |
| E5-H1-T4 | En caso de registro exitoso, mostrar mensaje que indique "Revise su correo para validar su cuenta"; en caso de fallo indicar "el registro falló, intentelo nuevamente" | 0 | Claudio |  |  |  | 1 |  |  | R |
| E5-H7-T1 | Investigar librerías para encriptación de contraseñas o información | 3 | Claudio |  |  |  |  | 1 |  | A |
| E5-H7-T2 | Creación de clase "encriptacionContra" para la encriptación de contraseña | 0 | Claudio |  |  |  |  | 1 |  | R |
| E5-H7-T3 | Implementación de encriptación en la creación de cuentas | 2 | Claudio |  |  |  |  | 2 |  | A |
| E5-H7-T4 | Creación de clase de validacionCuenta | 0 | Claudio |  |  |  |  | 1 |  | R |
| E5-H7-T5 | Testeo de desencriptación de contraseñas | 2 | Claudio |  |  |  |  | 1 |  | A |

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día semana 2 |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | (A/R) |
| E5-H2-T1 | Investigar librerías para el envío de correo y validación de cuentas | 0 | Claudio | 2 |  |  |  |  |  | R |
| E5-H2-T2 | Implementar el envío de correo para la validación de cuenta (testeo y prueba de funcionalidad se realizará con el módulo de cuentas) | 0 | Claudio | 2 |  |  |  |  |  | R |
| E5-H4-T1 | Crear una vista de "Login" de acuerdo a mockup | 2 | Claudio |  | 1 |  |  |  |  | A |
| E5-H4-T2 | Creación de clase para ingreso de cuenta | 2 | Claudio |  | 1 |  |  |  |  | A |
| E5-H4-T3 | Validar los datos ingresados con lo de la BDD | 2 | Claudio |  | 3 |  |  |  |  | A |
| E5-H4-T4 | En caso de ingreso correcto, permitir ingreso a la aplicación; de lo contrario mostrar mensaje de error | 1 | Claudio |  | 1 | 1 |  |  |  | A |
| E5-H5-T1 | Crear vista de Configuración | 2 | Claudio |  |  | 1 |  |  |  | A |
| E5-H5-T2 | Crear vista de configuración de cuenta | 2 | Claudio |  |  | 1 |  |  |  | A |
| E5-H5-T3 | Aplicar los cambios realizados en los campos de "Cuenta" en la BD | 2 | Claudio |  |  |  | 1 |  |  | A |
| E5-H5-T4 | Mostrar un mensaje de confirmación o error según corresponda | 1 | Claudio |  |  |  |  | 1 |  | A |

# Gráfico de avance del sprint 1.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| E8-H1 | Necesito definir áreas de interés y su modalidad | 34 | 12 |
| E9-H1 | Necesito definir la cantidad de horas que quiero invertir en el área de interés seleccionado | 2 | 13 |
| E10-H1 | Necesito establecer el valor predeterminado acerca de desde qué hora y hasta qué hora del dia estaré haciendo actividades | 13 | 14 |
| E1-H6 | Necesito poder asignar de manera sencilla el tiempo estimado para cada actividad | 8 | 15 |
| E2-H1 | Necesito poder generar el cronograma de mi semana de manera automática teniendo en cuenta las horas semanales asignadas a cada área de interés y su priorización | 100 | 16 |
| E6-H1 | Necesito establecer el lugar y el método de transporte que utilizaré para llegar al lugar de mi actividad | 55 | 17 |
| E6-H2 | Necesito definir un método de transporte y una ubicación por defecto para mis actividades y áreas de interés, y que se generen recordatorios de acuerdo a cada actividad que tenga asignado una hora de inicio | 34 | 18 |
| E6-H4 | Necesito calcular el tiempo que demorare en trasladarme desde una actividad hacia otra de acuerdo a ubicación y método de transporte | 34 | 19 |
| E4-H3 | Necesito poder clasificar las actividades como actividades de "responsabilidad" o de "recreación". | 8 | 20 |
| E4-H4 | Necesito poder clasificar las actividades como actividades físicas o mentales. | 8 | 21 |
| E4-H2 | Necesito que la solución contemple tiempo diario para actividades recreativas, promoviendo la salud personal | 34 | 23 |
| E12-H1 | Necesito visualizar los datos estadísticos de mis usuarios | 8 | 24 |
| E11-H1 | Necesito ver a los usuarios con sus datos públicos | 8 | 25 |
| E5-H8 | Necesito poder controlar la cuenta de un usuario por medio de un buscador de usuarios | 21 | 26 |
| E4-H1 | Necesito que la aplicación me advierta de que mi planificación no es saludable para mi salud física / mental, o que me advierta de que mi planificación no contempla la cantidad de horas mínima para avanzar en mis proyectos | 21 | 27 |
| E3-H1 | Necesito ver la cantidad de horas "libres" que tengo a la semana. | 8 | 28 |
| E1-H5 | Necesito ver mis actividades completadas mensualmente | 13 | 29 |
| E7-H1 | Necesito compartir mi calendario con las personas que yo quiera | 34 | 30 |